Gesamtplan von vorne bis hinten

Phase 1 — Setup & Governance (1–2 Abende)

- Toolchain festziehen

  - Code: GitHub Repo

  - Work Management: Azure DevOps Boards

  - CI/CD: Azure Pipelines (oder GitHub Actions; du willst beides → Pipelines ist ok)

- Repo initialisieren

  - README (kurz), Lizenz, .gitignore, docs/

  - Issue-/PR-Templates (damit du “professionell” arbeitest)

- Arbeitsmodus definieren

  - Branching: trunk-based light (main immer grün, kurze feat/* Branches)

  - PR-Pflicht (auch alleine, weil Portfolio)

- Azure DevOps Projekt anlegen

  - Boards: Epics/Features/User Stories

  - Verlinkung zu GitHub (Repos + PRs referenzieren Work Items)

Output dieser Phase: Repo sauber, Boards bereit, klare Arbeitsregeln.

Phase 2 — Requirements & Backlog (0.5–1 Abend)

- MVP-Scope als Backlog

  - 2–3 Epics → 6–12 Stories

  - Jede Story: Akzeptanzkriterien + “Definition of Done”

- Release-Plan (grob)

  - Sprint 1: Grundgerüst + Game Library

  - Sprint 2: Sessions + Stats

  - Sprint 3: Polish + Deployment + Observability

Output: Du weißt exakt, was du baust – und was nicht.

Phase 3 — Architektur & Domain (1 Abend)

- DDD light

  - Begriffe (Ubiquitous Language): Game, Session, Platform, Status, Tag

  - Bounded Contexts als Packages (modularer Monolith)

- API-Skizze

  - Endpoints für MVP (Create/List/Update Games, Start/Stop Session, Basic Stats)

- Datenmodell

  - Entities + Beziehungen + Constraints (z.B. Session darf nicht negativ sein, Session gehört zu User)

Output: Architektur & Modell stehen, bevor du “blind” codest.

Phase 4 — Implementierung MVP (2–6 Abende)

- Spring Boot Skeleton

  - Web + Validation + JPA + Actuator

- Vertical Slice 1: Game Library

  - Game Entity → Repository → Service → Controller → Tests

- Vertical Slice 2: Sessions

  - Start/Stop, Dauerberechnung, Validierung, Tests

- Basic Reporting

  - Aggregationen (z.B. Summe Spielzeit pro Game)

Output: Nutzbares Produkt in klein.

Phase 5 — Qualität, CI/CD, Deploy (1–3 Abende)

- Tests sauber

  - Unit Tests für Domain-Regeln

  - Integration Tests für REST

- CI Pipeline (Azure Pipelines)

  - Build + Tests bei PR

  - Optional: Coverage Gate

- Container

  - Dockerfile / Build-Image

- Externalized Config

  - Profiles: dev/test/prod, Secrets via Env Vars

- Deployment

  - Minimal: “läuft reproduzierbar” (z.B. auf einem VM/Container Host oder PaaS später)

Output: Du kannst es jederzeit reproduzierbar bauen und laufen lassen (Portfolio-Gold).

Phase 6 — Betrieb & Observability (0.5–1 Abend)

- Monitoring-Basics

  - Health/Info endpoints

  - Log-Struktur (korrelierbare Requests)

- Runbook

  - docs/runbook.md: “wie starte ich lokal”, “wie deploye ich”, “was tun bei Fehlern”

Output: wirkt wie echtes Produkt, nicht wie Uni-Projekt.

Phase 7 — Iteration & Erweiterungen (laufend)

- Nice-to-haves

  - Import/Export

  - Steam/PSN Integration

  - UI (Web)

  - Auth besser (OAuth)

  - Eventing/Outbox (wenn du später Richtung Microservices willst)